# نقشه راه سه ساله مرکز نوآوری و هوشمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

این سند شامل تصویر کلان (Big Picture) و نقشه راه سه ساله جهت تحقق دولت الکترونیکی و هوشمندسازی سازمان بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه می‌باشد.

چشم‌انداز:

تبدیل سازمان به یک نهاد داده‌محور، هوشمند، یکپارچه و امن با ارائه خدمات دیجیتال کامل.

سال اول: زیرساخت و تثبیت

- استقرار دیتاسنتر اجاره‌ای (Tier III)

- خرید سرور، استوریج و تجهیزات شبکه

- پیاده‌سازی Backup و DR

- تعریف حکمرانی داده

- برون‌سپاری SOC، NOC و Help Desk

سال دوم: یکپارچه‌سازی و دیجیتال‌سازی

- پیاده‌سازی BPM

- ایجاد API Gateway و ESB

- توسعه Data Warehouse

- مهاجرت تدریجی سامانه‌ها به دیتاسنتر

- استقرار داشبوردهای مدیریتی

سال سوم: هوشمندسازی

- پیاده‌سازی AI (چت‌بات، پیشنهاددهنده)

- تحلیل پیش‌بینی‌گر

- ارائه خدمات بدون مراجعه حضوری

- استقرار Zero Trust Security

بودجه:

- سرور: ۱۲ میلیارد تومان

- استوریج: ۸ میلیارد تومان

- Backup: ۵ میلیارد تومان

- شبکه: ۶ میلیارد تومان

- ارتقاء سیستم‌ها: ۱۲ میلیارد تومان

- نرم‌افزار: ۴ میلیارد تومان

- مشاوره: ۳ میلیارد تومان

ملاحظات امنیتی:

- پیاده‌سازی SIEM، EDR، DLP

- استفاده از MFA و RBAC

- رعایت استاندارد ISO 27001

شاخص‌های کلیدی:

- ۸۰٪ خدمات دیجیتال

- ۶۰٪ کاهش مراجعات حضوری

- ۹۰٪ دسترس‌پذیری