نقشه راه سه‌ساله مرکز نوآوری و هوشمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (بر اساس ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

تهیه‌کننده: رئیس مرکز نوآوری و هوشمندسازی دوره زمانی: ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ شمسی (۲۰۲۶–۲۰۲۸ میلادی) نسخه: ۱.۰ تاریخ: ۱۴۰۵

۱. مقدمه و مبانی قانونی

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی بند (ج) آن، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برنامه‌های خود را برای هوشمندسازی خدمات اولویت‌بندی کنند و سالیانه حداقل ۲۰٪ خدمات را بر اساس الزامات چرخه هوشمندسازی (شناسایی، ساده‌سازی، دیجیتال‌سازی، هوشمندسازی) اجرا نمایند تا پایان برنامه به ۱۰۰٪ برسند.

مرکز فناوری اطلاعات سازمان با تغییر نام به مرکز نوآوری و هوشمندسازی، مسئولیت اصلی اجرای چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها، استقرار نظام حکمرانی داده مبنا و برنامه تحول رقومی را بر عهده دارد.

رویکرد کلیدی مرکز:

- تمرکز کامل بر اهداف استراتژیک (هوشمندسازی مهارت‌آموزی، کاهش مراجعه حضوری، اتصال به پنجره ملی خدمات و ابر دولت هوشمند).

- برون‌سپاری کامل عملیات SOC، NOC و Help Desk به پیمانکاران دارای گواهینامه افتا، با حفظ نقش نظارتی و حاکمیتی کارشناسان داخلی.

بودجه کل پیش‌بینی‌شده: حدود ۵۰ میلیارد تومان (تخصیص مرحله‌ای با در نظر گرفتن تورم).

توزیع بودجه پیشنهادی:

- ۴۰٪ تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساخت (۲۰ میلیارد تومان)

- ۳۰٪ مهاجرت سامانه‌ها، توسعه نرم‌افزاری و حکمرانی داده (۱۵ میلیارد تومان)

- ۱۵٪ برون‌سپاری و نظارت (۷.۵ میلیارد تومان)

- ۱۰٪ آموزش، مدیریت تغییر و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده (۵ میلیارد تومان)

- ۵٪ متفرقه و ارزیابی

۲. چشم‌انداز (Big Picture)

مرکز نوآوری و هوشمندسازی به عنوان قلب تحول دیجیتال سازمان عمل خواهد کرد و تا پایان سال ۱۴۰۷ به اهداف زیر دست خواهد یافت:

- سطح بلوغ ۳–۴ در چرخه هوشمندسازی خدمات دولت.

- هوشمندسازی ۱۰۰٪ خدمات کلیدی (ثبت‌نام دوره‌ها، آزمون آنلاین، صدور گواهینامه، مدیریت مهارت‌های ملی).

- کاهش حداقل ۷۰٪ مراجعه حضوری.

- استقرار کامل نظام حکمرانی داده یکپارچه مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.

- معماری Hybrid Cloud با تمرکز بر امنیت و انطباق کامل با استانداردهای مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری.

- کارشناسان داخلی (۲۰–۳۰ نفر) صرفاً در نقش سیاست‌گذاری، نظارت بر پیمانکاران، تحلیل داده و نوآوری فعالیت خواهند کرد.

معماری هدف کلی (High-Level Architecture):

- لایه زیرساخت: Hybrid (Colocation در Data Center معتبر + اتصال به ابر دولتی).

- لایه داده: Data Lakehouse + Master Data Management + Data Governance Platform.

- لایه کاربرد: Microservices، API Gateway، Mobile-First.

- لایه هوشمندسازی: AI/ML برای شخصی‌سازی آموزش و پیش‌بینی نیازهای مهارتی.

- لایه امنیت: Zero Trust Architecture، Encryption End-to-End، SIEM outsourced.

۳. اولویت‌بندی سامانه‌ها برای مهاجرت به Data Center

انتخاب Data Center: یکی از مراکز معتبر Tier III+ داخلی (مانند ایران‌سرور، آسیاتک، پارس‌هاست یا تبیان) با گواهینامه افتا، حفاظت DDoS و اتصال به شبکه ملی اطلاعات. هزینه تقریبی Colocation (بر اساس نرخ‌های جاری): حدود ۵–۱۰ میلیون تومان به ازای هر یونیت در ماه (برای ۵–۱۰ رک اولیه).

اولویت مهاجرت (Lift & Shift + Containerization):

- سال اول (اولویت بالا): سامانه ثبت‌نام (portaltvto)، سامانه آزمون آنلاین، مدیریت فراگیران و مربیان، پایگاه داده مهارت‌های ملی.

- سال دوم (اولویت متوسط): سامانه‌های مالی، منابع انسانی، LMS، گزارش‌گیری مدیریتی.

- سال سوم (اولویت پایین): سامانه‌های جانبی و آرشیو تاریخی.

۴. نقشه راه فازبندی‌شده (سه سال)

سال اول (۱۴۰۵) – پایه‌گذاری و Quick Wins

اهداف اصلی:

- تدوین و تصویب برنامه عملیاتی چرخه هوشمندسازی و نظام حکمرانی داده.

- برون‌سپاری کامل SOC/NOC/Help Desk.

- مهاجرت ۴۰٪ سامانه‌های کلیدی.

- خرید و به‌روزرسانی اولیه سخت‌افزار.

اقدامات کلیدی:

- زیرساخت و تجهیزات (۸–۱۰ میلیارد تومان):

  - خرید ۲–۳ سرور Enterprise (Xeon/EPYC، ۵۱۲–۱۰۲۴ GB RAM، GPU اولیه برای AI).

  - Storage: ۱۰۰–۲۰۰ TB SAN/NAS (All-Flash/Hybrid، RAID ۶).

  - Backup: سیستم ۳-۲-۱ با Replication.

  - به‌روزرسانی ۲۰۰–۳۰۰ دستگاه از ۶۰۰ کامپیوتر کارمندی (لپ‌تاپ/دسکتاپ Core i5/Ryzen ۵، ۱۶ GB RAM، SSD).

- مهاجرت اولیه + تست امنیتی (Penetration Testing).

- پیاده‌سازی پایه Zero Trust و Data Catalog.

- تعریف SLAهای دقیق برای پیمانکار outsourcing (Resolution Rate >۹۵٪، زمان پاسخ <۱۵ دقیقه).

نتیجه مورد انتظار: ۴۰٪ خدمات دیجیتال، سخت‌افزار حداقل ۵۰٪ به‌روز، گواهینامه اولیه افتا.

سال دوم (۱۴۰۶) – اصلاح فرآیندها و هوشمندسازی میانی

اهداف:

- اجرای چرخه هوشمندسازی برای ۶۰–۷۰٪ خدمات.

- عملیاتی‌سازی Data Lakehouse و Analytics Platform.

- Pilot پروژه‌های AI (توصیه دوره آموزشی، ارزیابی مهارت).

- مهاجرت ۷۰٪ سامانه‌ها.

اقدامات:

- Business Process Reengineering با BPMN و RPA.

- گسترش Storage به ۵۰۰ TB+ و Disaster Recovery (RTO <۴ ساعت).

- پیاده‌سازی کامل Zero Trust، Vulnerability Scanning منظم و Red Team Exercise.

- بودجه اضافی تجهیزات: ۵–۷ میلیارد تومان.

نتیجه: کاهش ۵۰٪ فرآیندهای دستی، بلوغ حکمرانی داده.

سال سوم (۱۴۰۷) – تحول کامل و پایداری

اهداف:

- ۱۰۰٪ خدمات هوشمند و متصل به پنجره ملی خدمات.

- مدل‌های AI پیشرفته (پیش‌بینی نیازهای مهارتی بازار کار).

- ارزیابی نهایی بلوغ و گزارش به شورای عالی اداری.

اقدامات:

- معماری کامل Microservices و Event-Driven.

- Refresh نهایی سخت‌افزار باقی‌مانده.

- Continuous Compliance با افتا و Cyber Insurance (در صورت امکان).

نتیجه: سازمان به عنوان الگوی ملی هوشمندسازی مهارت‌آموزی.

۵. ملاحظات امنیتی (مطابق الزامات مرکز افتا)

- رعایت کامل استانداردهای ISMS، ISO 27001 تطبیقی و پدافند سایبری.

- Zero Trust کامل (Micro-segmentation، MFA، ABAC).

- حفاظت حریم خصوصی داده‌های فراگیران.

- Incident Response Plan و تست Disaster Recovery دو بار در سال.

- نظارت ماهانه بر پیمانکار SOC با داشبورد مرکزی و جریمه عدم رعایت SLA.

- استفاده ترجیحی از محصولات بومی تأییدشده.

۶. ریسک‌ها، مدیریت تغییر و ارزیابی

- ریسک‌های اصلی: تورم بودجه، مقاومت سازمانی، وابستگی به پیمانکاران.

- راهکارها: مناقصه عمومی، برنامه جامع Change Management و آموزش کارکنان، قراردادهای محکم با Penalty.

- ارزیابی پیشرفت: داشبورد ماهانه با KPIهای زیر:

  - درصد خدمات هوشمندشده (هدف سالی ۲۰٪+).

  - شاخص رضایت کاربران (>۹۰٪).

  - کاهش هزینه عملیاتی (۳۰٪ تا پایان دوره).

  - تعداد حوادث امنیتی (نزدیک به صفر).

پیشنهاد اجرایی: تشکیل کمیته راهبری با حضور معاونت‌های سازمان و هماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز افتا.

این متن کاملاً آماده برای Word است. کافی است آن را کپی کنید، در Word جدید پیست کنید و فرمت‌بندی (عناوین، فهرست‌ها، جداول بودجه) را تنظیم نمایید.

اگر نیاز به افزودن جداول Gantt Chart، نمودار بودجه تفصیلی، یا پیوست RFP نمونه برای outsourcing و خرید تجهیزات دارید، یا می‌خواهید نسخه‌ای با جزئیات مالی دقیق‌تر (با اعداد به‌روزرسانی‌شده) تهیه شود، اطلاع دهید تا بلافاصله نسخه تکمیلی را ارائه دهم.

این سند کاملاً عملیاتی، قابل سیاست‌گذاری و قابل ارائه به مقامات سازمان و دستگاه‌های نظارتی است.